省水利厅关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知(苏水基〔2013〕74号)

各市水利（务）局，昆山、泰兴、沭阳县（市）水利（务）局，厅直各有关单位，各重点工程建设管理局： 2013年5月15日，国务院印发《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2013〕19号），取消了水利部实施的水利工程开工审批。8月8日，水利部印发《水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管〔2013〕331号）文（见附件1），对后续监管工作提出6条意见，现将该文转发你们，并提出如下3条意见请一并贯彻执行。 一、项目法人自开工之日起15个工作日内，将开工情况进行报备，备案格式见附件2。 二、原则上由项目法人组建批准单位负责具体项目开工备案，且不得违背水建管〔2013〕331号文第四条规定。 三、本通知自发布之日起施行，《江苏省水利工程开工审批管理办法》（苏水基〔2005〕3号）同时废止。此前省水利厅有关文件规定与本通知不符的，以本通知为准。 附件：1.《水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》 2.江苏省水利工程开工备案表 江苏省水利厅 2013年9月10日 附件1：《水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管〔2013〕331号）文 附件2：江苏省水利工程开工备案表

附件1：

水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知

水建管〔2013〕331号

部机关各司局，部直属各单位，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局：

2013年5月15日，国务院印发《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2013〕19号），取消了水利部实施的水利工程开工审批。7月11日，水利部印发《关于取消三项水利部行政许可项目的公告》（2013年第35号），对取消水利工程开工审批等3项水利部行政许可项目予以公布。为贯彻落实国务院决定精神，明确水利工程开工审批取消后的管理措施，做好衔接工作，加强后续监管，以保障水利工程建设质量，现就有关事项通知如下：

一、各级水行政主管部门要严格执行国务院决定要求，不得继续以审批或变相审批方式批复水利工程开工，不得转交下属事业单位、协会继续审批。一、

二、水利工程开工条件：项目法人已设立，初步设计已批准，施工详图设计满足主体工程施工需要，建设资金已落实，主体工程施工、监理单位已按规定选定并依法签订了合同，工程阶段验收、竣工验收主持单位已明确，质量安全监督手续已办理，主要设备和材料已落实来源，施工准备和征地移民工作满足主体工程开工需要等。

三、水利工程具备开工条件后，由项目法人自主确定工程开工。

四、项目法人应当自工程开工之日起15个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案，以便监督管理。以下项目需向水利部和流域管理机构备案：

（一）在国家确定的重要江河、湖泊建设的流域控制性工程、流域重大骨干工程建设项目；

（二）水利部负责初步设计审批的中央项目；

（三）水利部负责初步设计审批、以中央投资为主的地方项目。

五、项目主管单位应加强对新开工项目的监督检查，发现工程不具备条件违规开工、开工后不按规定进行备案的，应责令项目法人立即整改；对于违反国家法律法规、构成重大质量安全隐患的，应责令其停工整改，并对项目法人给予通报批评。

六、本通知自发布之日起施行，《水利部关于加强水利工程建设项目开工管理工作的通知》（水建管〔2006〕144号）同时废止。此前水利部有关文件规定与本通知不一致的，以本通知为准。

水利部

2013年8月8日

附件2：

江苏省水利工程开工

备 案 表

编号：（     ）备〔     〕第    号

备案单位：                                 (盖章)

备案日期：  年  月  日

江苏省水利厅印制

填写说明

一、本备案表适用于江苏省境内水利工程开工备案工作。

二、本表由备案机关统一编号。

三、备案人须按本表要求逐项填报有关内容。

四、本备案表填写一式三份。一份留省水行政主管部门；一份留申请人；一份留工程项目主管部门。

五、备案表附件包括：

1．相关文件：项目法人批文、初步设计批准文件、投资落实和资金到位情况（省、市年度投资计划下达文件、政府配套资金的承诺、项目法人的财务进帐单）、质量监督批复文件、安全监督批复文件。

2．相关合同：设计合同（含供图协议）、施工详图满足主体工程三个月施工需要、监理中标通知书及合同副本、主体工程施工承包中标通知书及合同副本；主要设备和材料采购合同等。

| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 工程建设内容 |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |
| 批复工期 |  |  | 初设文号 |  |  |
| 合同价 | 设计： 监理： |  | 施工： 设备： |  | 其它： |
| 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 设备单位 |  |  |
| 质量监督单位 |  |  | 安全监督单位 |  |  |
| 招标形式（含设计、施工、监理、设备等招标形式） |  |  |  |  |  |
| 资金落实情况 |  |  |  |  |  |
| “三通一平”情况 |  |  |  |  |  |
| 工程项目建设管理部门意见 负责人（签字） 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备案部门意见 负责人（签字） 单位 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |