江苏省水利厅文件

苏水规〔2014〕9号

省水利厅关于发布《江苏省

水利优质工程建设管理办法》的通知

各市水利（务）局，昆山、泰兴、沭阳县（市）水利（务）局，厅直各单位，省各水利重点工程建设局：

为加强我省水利优质工程的建设管理，根据水利部要求，我厅制定了《江苏省水利优质工程建设管理办法》，已经厅长办公会议审议通过，现印发你们，请贯彻执行。

江苏省水利厅

2014年12月29日

抄送：省南水北调办、省水源公司、省水利勘测设计研究院

有限公司、省工程勘测研究院有限公司、省太湖水利

规划设计研究院有限公司、省水利建设工程有限公司、

省水利工程科技咨询有限公司。

江苏省水利厅办公室                2014年12月29日印发

江苏省水利优质工程建设管理办法

第一条　为促进我省水利工程建设管理水平和工程建设质量的提高，做好“中国水利工程优质（大禹）奖”的推选工作，根据国务院《质量发展纲要（2011-2020年）》、水利部《中国水利工程优质（大禹）奖评选管理办法》（中水协[2013]43号），结合本省实际，制定本办法。

第二条　江苏省水利优质工程（以下简称优质工程）是指建设管理规范、技术方案先进、施工质量优良、运行安全可靠、工程效益显著的工程。

第三条　优质工程由江苏省水利厅组织评定，每年评定一次，具体工作由省水利厅基本建设处承担。

第四条　本办法适用于本省境内各类大中型水利工程（新建、改建、扩建）的优质工程建设管理工作。

优质工程一般由建设单位或主要施工单位负责牵头申报。申报单位一般以一个完整初步设计工程进行申报，大型水利工程也可以以其中的单项工程进行申报。

第五条 省水利厅直接管理的项目由申报单位直接向省水利厅申报；市县负责管理的项目由各市水利（务）局初审后向省水利厅推荐。

第六条 申报优质工程的项目，应当满足以下条件

（一）工程项目建安工程量在2500万元以上的大、中型建筑物工程，或6000万元以上的河道、堤防工程；有特色、有创新的中型工程可适当放宽，其中建筑物工程建安工程量在2000万元左右，河道、堤防工程建安工程量5000万元左右。

（二）工程施工质量等级经质量监督机构核定为优良。

（三）工程投入使用满一年，且通过竣工验收。

第七条  有下列情形之一的工程项目不得申报：

（一）工程设计有明显质量缺陷的，或者工程效益不能满足设计要求的；

（二）工程项目在实施过程中发生过较大安全或质量事故的；

（三）在建设管理、工程款和民工工资支付、征地拆迁、环境保护等方面有造成不良社会影响等情况的。

第八条  申报优质工程需要提供以下资料：

（一）《江苏省水利优质工程申报表》(附件1)一式两份（另附电子文档）。

（二）申请报告及证明材料。

（三）反映工程建设各时期的图片（含电子版）和影像资料（10分钟左右）。

第九条  优质工程评价内容主要包括建设管理、工程设计、施工管理、质量管理、运行管理、工程效益等六个方面的特点特色，以及创新创优工作措施和成果。具体内容及标准详见《江苏省水利优质工程评价要点》（附件2）。

第十条 省水利厅对符合条件的申报资料进行初审，初审通过后组织专家组进行现场评价，通过现场评价的项目必须得到专家组五分之四以上成员同意。

第十一条 省水利厅对通过现场评价的项目组织评定委员会进行综合评价，通过综合评价的项目必须得到评定委员会三分之二以上人员同意。评定委员会由参加现场评价的专家组成员和相关业务主管部门人员组成，其中现场评价专家组必须有三分之二以上人员参加。

第十二条 省水利厅对评定委员会评定结果进行公示，确认为优质工程的，予以公告。

第十三条  报送水利部“中国水利工程优质（大禹）奖”的项目，应当在通过省水利厅评定的优质工程项目中择优推荐，同时作为参建单位年度信用等级考评的重要依据之一。

第十四条 通过评定的优质工程参建单位可对有关人员给予必要的奖励。

第十五条 通过评定的优质工程，发现并查实存在本办法第七条规定情形之一的，取消评定成绩。

第十六条  现场评价专家组和评定委员会成员及工作人员应秉公办事，严格纪律，自觉抵制不正之风。如有违反，视情节轻重，给予批评、警告。

第十七条  本办法由省水利厅负责解释。

第十八条  本办法自2015年2月1日起施行。《江苏省水利建设优质工程评审管理办法》（苏水基[2007]14号）同时废止。

附件: 1、江苏省水利优质工程申报表；

2、江苏省水利优质工程评选要点；

附件1：

江苏省水利优质工程申报表

工程名称：

申报单位：                   （盖章）

申报时间：

江苏省水利厅制

填 表 说 明

1、建设单位申报的，填写申报表1-1；施工单位申报的，填写申报表1-2。

2、工程名称要填写全称，建设地点及各参建单位联系方式必须详细、真实。

3、项目名称应与初步设计批复文件一致。工程规模、内容、标准以及工程量要从初步设计批复文件中摘抄，如有重大设计变更，应附原审批单位的批准文件。

4、报名表一式2份。

表1-1 建设单位申报表

| 申 报 单 位 |  | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 址 |  | 邮 编 |  |  |
|  |  | 电 话 |  |  | 传真 |  |
| 主 要 参 建 单 位 | 设 计 单 位 | 名 称 |  | 邮 编 |  |  |
|  |  | 地 址 |  | 电 话 |  |  |
|  | 监 理 单 位 | 名 称 |  | 邮 编 |  |  |
|  |  | 地 址 |  | 电 话 |  |  |
|  | 施 工 单 位 | 名 称 |  | 邮 编 |  |  |
|  |  | 地 址 |  | 电 话 |  |  |

表1-2 施工单位申报表

| 申 报 单 位 |  | 名 称 |  | 联 系 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 址 |  | 邮 编 |  |  |
|  |  | 电 话 |  |  | 传真 |  |
| 其 它 参 建 单 位 | 设 计 单 位 | 名 称 |  | 邮 编 |  |  |
|  |  | 地 址 |  | 电 话 |  |  |
|  | 监 理 单 位 | 名 称 |  | 邮 编 |  |  |
|  |  | 地 址 |  | 电 话 |  |  |

表1-3

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 所在河流 |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |  |
| 初设文号 |  | 批复概算 |  |  |  |
| 开工时间 | 年 月 日 | 竣工时间 |  | 年 月 日 |  |
| 中标价 | 万元 | 竣工决算 |  | 万元 |  |
| 竣工验收时间 | 年 月 日 | 主持竣工验收单位 |  |  |  |
| 工程概况（含工程及施工主要特点）： |  |  |  |  |  |
| 申报说明： |  |  |  |  |  |

表1-4

运行情况和管理单位意见： （盖章） 年 月 日

市水利局（或厅直有关单位）预审意见： （盖章） 年 月 日

省水利厅审定意见： （盖章） 年 月 日

附件2

江苏省水利建设优质工程评选要点

一、建设管理

1.基本建设程序。前期工作、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收等。

2.建设“四项制度”。建管主体责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等落实情况。

3.创优计划及实施。包括创优计划的制定、成果评价、执行、配套措施等。

二、工程设计

4.设计创新及获奖。包括设计理念、思路、创新点以及获奖情况。

5.设计质量及现场服务。包括设计深度、设计变更合理性、设计图纸供应及其质量，设计交底、与参建单位工作配合等。

三、施工管理

6.施工组织设计。施工规划、组织体系、施工方案、进度安排、质量安全保证措施、档案管理等。

7.“四新技术”应用及获奖情况。施工过程中重大技术问题处理，新技术、新工艺、新材料和新设备的应用以及获得奖项情况。

8.合同履行及文明工地创建。合同签订和执行，施工环境建设，安全生产开展以及文明工地创建情况。

四、质量管理

9.质量检测。包括施工单位自检、监理单位抽检、第三方检测以及质量监督机构委托检测情况。

10.质量监督。手续办理，活动开展与效果。

11.质量评定。项目划分、施工单位自评、监理单位复评、建设单位确认、质量监督机构核定情况。

12.质量缺陷、事故及处理。

五、运行管理

13.运行管理机构的落实。包括机构设置、人员经费、资源配置、规章制度、运行规程等。

14.工程运行状况。包括工程面貌、运管巡查、监测设备完好率、监测数据的完整性和异常情况的处理。

六、工程效益

15.工程效益。包括工程初期运行的社会效益、经济效益、生态环境效益以及其他不良社会影响。